六安市第二人民医院污水处理站技改及运维

工程施工阶段监理服务项目招标要求

一、谈判人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 六安市第二人民医院污水处理站技改及运维工程施工阶段监理服务项目 |
| 2 | 招标单位 | 六安市第二人民医院 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 招标内容 | 六安市第二人民医院污水处理站技改及运维工程位于六安市第二人民医院院内，总投资约440万（其中土建及设备部分约340万，运维约100万），就污水处理站技改项目以竞争性谈判方式确定监理服务单位 |
| 5 | 标段划分 | 本项目共1个包 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 9 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 10 | 勘察现场 | √自行勘察 |
| 11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 12 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 13 | 谈判响应文件份数 | 1 份正本， 2 份副本。 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 1、谈判响应文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章； 2、投标函、投标报价表等文件须有投标人的法定代表人或其委托代理人签名，并加盖投标单位公章； 3、由委托代理人签字的，在谈判响应文件中须同时提交授权委托书。谈判响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 |
| 15 | 装订要求 | 投标文件胶装密封，不接受活页、散页投标，投标文件内容模糊不清责任自负。 |
| 16 | 谈判响应文件密封袋标识 | - 封套上应写明： - 投标项目名称、项目编号、投标单位、联系方式 |
| 17 | 投标截止时间及开标时间 | 年 月 日 时 分 |
| 18 | 谈判响应文件递交及开标地点 | 谈判响应文件递交地点： 开标地点：同谈判响应文件递交地点。 |
| 19 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 20 | 成交公示 | 采购结果将会在六安市第二人民医院网站进行公示，招标人不另行通知。成交供应商应在公示后2个工作日内自行到六安市第二人民医院物流管理处领取成交通知，否则视为中标人自动放弃，招标人顺延第二名为中标人。 |
| 21 | 合同签订 | 成交供应商自收到成交通知书后5个工作日内与后勤管理部签订施工合同，否则视为中标人自动放弃。 |
| 22 | 工期 | 同施工工期（约100个日历日） |
| 23 | 支付方式 | （1）发包人以银行转帐方式支付工程款； （2）工程完工并通过验收合格后，收到正规完税发票日起30个工作日内一次性无息支付。 |
| 24 | 开标注意事项 | 招标人邀请谈判人代表或授权委托人参加开标会。 |
| 25 | 最高投标限价 | 人民币9.0万元，投标人投标报价不得超过或等于最高投标限价，否则将被否决投标 |
| 26 | 工程监理及检查验收标准 | 工程要求以设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的市政公用工程施工验收规范及监理规范进行监理、检查、验收。 |
| 27 | 其他要求 | 1、投标人应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对竞争性谈判文件的理解发生误差，以及没有按竞争性谈判文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。 2、投标人在获取竞争性谈判文件后，应仔细阅读竞争性谈判文件的工程量清单等各项条款，如有疑问应在竞争性谈判文件规定时间前向招标人提出，如到期未提出的，将被视为认可竞争性谈判文件的所有内容，招标人将不再接受投标人针对竞争性谈判文件条款提出的任何疑问。 |

# 二、监理主要职责

1、确定项目总监理工程师，成立项目监理机构

监理单位应根据建设工程的规模、性质、业主对监理的要求，委派称职的人员担任项目总监理工程师，总监理工程师是本项目监理工作的总负责人，对招标人负总责。

监理机构的人员构成投标人投标文件组成人员进行组建，并在监理规划和具体实施计划执行中严格执行。

2、编制建设工程监理规划

3、规范化地开展监理工作

包括本项目建设的投资控制、建设工期控制、工程质量控制、安全控制；进行信息管理、工程建设合同管理；协调有关单位之间的工作关系，即“四控、两管、一协调”。

4、参与验收，签署建设工程监理意见

建设工程施工完成以后，监理单位应在正式验交前组织竣工预验收，在预验收中发现的问题，应及时与施工单位沟通，提出整改要求。监理单位应参加业主组织的工程竣工验收，签署监理单位意见。

5、向业主提交建设工程监理档案资料

建设工程监理工作完成后，监理单位向业主提交的监理档案资料应在委托监理合同文件中约定。如在合同中没有作出明确规定，监理单位一般应提交：设计变更、工程变更资料，监理指令性文件，各种签证资料等档案资料。

6、提交监理工作总结

监理工作完成后，项目监理机构应及时从两方面进行监理工作总结，包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况的评价，监理技术、方法的经验，监理工作中存在的问题及改进的建议。

三、谈判响应文件格式

1、报价函；

2、投标函；

3、承诺书；

4、授权委托书；

5、投标分项报价表；

6、资格审查等技术文件；

7、投标单位人员配备；

8、投标单位认为需要说明的其他内容。

附件1：

### 报价函

项目编号：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 工期 |  |
| 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 除报价之外的 优惠条件 |  |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

### 附件2：

### 投标函

致：

根据贵方               谈判文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表申报单位             （投标单位名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

据此函，投标单位兹宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的项目投标总价为                     （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本谈判申请文件，本谈判申请文件始终对我方具有约束力；如果中标，本次谈判文件和本谈判申请文件将作为合同的附件。

5、我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成规定范围内的服务。

7、我们愿意遵守谈判文件中对投标单位的所有规定。

8、我们完全理解招标单位有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解招标单位无向未中标人解释未中标理由的义务。

9、我单位完全响应成交原则，我们完全理解招标单位不一定以最低价确定中标单位。

10、与本申报有关的正式通讯地址为：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：        年       月       日

附件3：

承 诺 书

六安市第二人民医院：

我公司郑重承诺，我公司符合以下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年     月     日

附件4：

## 投 标 授 权 书

致：六安市第二人民医院

本授权书声明：                 （投标单位名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就

项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

投标单位名称（公章）：

日      期：

（附委托代理人身份证复印件 ）

附件5：

分部分项清单报价表

（如果有）

附件6：

资格审查等技术文件

1、按照招标公告要求提供（包含监理不得有在建工程和待建工程的证明文件或承诺）

注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标人保留要求核对原件的权利。

附件7：

投标单位人员配备（格式自定）

本项目关键岗位人员必须专业符合、证件齐全、人数符合要求，具备相关岗位证书。

1.本项目拟派监理机构人员如下：总监理工程师1人（房屋建筑专业）、监理工程师1人，监理员1人。

2.总监每周不少于二个半天在现场。

3.监理工程师应常驻现场，因事连续离岗超过2天的需经委托人同意，关键工序及关键部位施工时，总监理工程师必须在岗。违反规定擅自离岗三次及以上的可以单方解除监理合同，对已提供的监理服务不支付费用。

4.委托人有权要求监理单位更换项目监理部中任何不称职人员，监理单位必须予以满足，且替换人员资质应不低于被替换者。

以上各人员的证书需提供加盖投标单位公章的复印件，原件备查；专业不符合、证件不齐全或人数不符合要求的，按不实质性响应招标文件要求处理。

附件8：

投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）