六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼项目施工阶段基坑变形监测及沉降观测服务招标需求

一、谈判人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 门诊、内科病房及老年养护院综合大楼项目施工阶段基坑变形监测及沉降观测服务 |
| 2 | 招标单位 | 六安市第二人民医院 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 招标内容 | ### 六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼项目位于六安市第二人民医院院内东侧，总建筑面积99755㎡，地上82898㎡，地下16857㎡（其中人防4010㎡），项目总投资4.06亿元。 依据设计施工图纸、国家及地方有关法律、法规、工程建设施工规范、强制性条文、验评审准及相关工程监测规范，现对门诊、内科病房及老年养护院综合大楼项目建设周期内的基坑变形监测及沉降观测服务以竞争性谈判的方式确认服务单位 |
| 5 | 标段划分 | 本项目共1个包 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 9 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 10 | 勘察现场 | √自行勘察 |
| 11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 12 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 13 | 谈判响应文件份数 | 1 份正本， 2 份副本。 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 1、谈判响应文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章； 2、投标函、投标报价表等文件须有投标人的法定代表人或其委托代理人签名，并加盖投标单位公章； 3、由委托代理人签字的，在谈判响应文件中须同时提交授权委托书。谈判响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 |
| 15 | 装订要求 | 投标文件胶装密封，不接受活页、散页投标，投标文件内容模糊不清责任自负。 |
| 16 | 谈判响应文件密封袋标识 | - 封套上应写明： - 投标项目名称、项目编号、投标单位、联系方式 |
| 17 | 投标截止时间及开标时间 | 2020 年 4 月 9 日 9 时 0 分 |
| 18 | 谈判响应文件递交及开标地点 | 谈判响应文件递交地点：行政办公楼3楼会议室 开标地点：同谈判响应文件递交地点。 |
| 19 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 20 | 成交公示 | 采购结果将会在六安市第二人民医院网站进行公示，成交单位应在公示后3个工作日内自行到六安市第二人民医院审计监察室处领取成交通知书，否则视为中标人自动放弃，招标人顺延第二名为中标人。 |
| 21 | 合同签订 | 成交单位自收到成交通知书后5个工作日内与我院签订服务合同，否则视为中标人自动放弃。 |
| 22 | 工期 | 同施工工期 |
| 23 | 支付方式 | - （1）发包人以银行转帐方式支付工程款； - （2）基坑回填完成后支付合同款的40%；主体结构封顶并验收合格后支付至合同款的80%；项目竣工后，在收到完整的基坑变形监测报告、沉降观测报告以及正式完税票据后一个月内支付至合同价的100%（无息）。 |
| 24 | 开标注意事项 | 招标人邀请谈判人代表或授权委托人参加开标会。 |
| 25 | 最高投标限价 | 人民币15万元，投标人投标报价不得超过或等于最高投标限价，否则将被否决投标 |
| 26 | 工程监测、观测及检查验收标准 | 依据设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、国家及地方有关法律、法规、工程建设施工规范、强制性条文、验评审准及相关规范为依据，按国家颁布的《基坑及建筑物变形监测规范》《建筑变形测量规范JGJ8-2016》等标准进行基坑变形监测、沉降观测。 |
| 27 | 其他要求 | 1、投标人应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对竞争性谈判文件的理解发生误差，以及没有按竞争性谈判文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。 2、投标人在获取竞争性谈判文件后，应仔细阅读各项条款，如有疑问应在竞争性谈判文件规定时间前向招标人提出，如到期未提出的，将被视为认可竞争性谈判文件的所有内容，招标人将不再接受投标人针对竞争性谈判文件条款提出的任何疑问。 |

二、基坑变形监测

1、监测项目

| - 项目 | - 点数（个） | - 其他 |
| --- | --- | --- |
| - 围护结构水平位移 | - 36 | - 具体观测点数依据图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单，结合实际需要为准。 |
| - 围护结构竖向位移 | - 36 |  |
| - 周边建筑物沉降 | - 18 |  |
| - 深层水平位移 | - 3 |  |
| - 相邻道路沉降 | - 9 |  |
| - 其他 |  |  |

2、监测频率

根据设计图纸及国家相关规范要求基坑开挖期间每开挖一层土方且不超过3天监测一次，雨后须加测一次；基坑刚刚开挖到底时应1天监测一次，连续三次稳定后可改为1周监测一次；具体监测周期可根据基坑的施工进度和变形情况调整，如监测值突变或变化速率增加应加密监测；基坑监测结束，时间为基坑回填完毕。

3、观测进度

每栋楼底层结构拆模后进行初读数观测，每施工完一层观测一次，封顶后3月一次，至沉降稳定。

三、谈判响应文件格式

1、报价函；

2、投标函；

3、承诺书；

4、授权委托书；

5、投标分项报价表；

6、资格审查等技术文件；

7、投标单位人员配备；

8、投标单位认为需要说明的其他内容。

附件1：

### 报价函

项目编号：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 工期 |  |
| 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 投标报价 | 变形监测：单 价： 次(点) 数： 总 价： 沉降观测：单 价： 次（点） 数： 总 价： |
| 除报价之外的 优惠条件 |  |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

### 附件2：

### 投标函

致：

根据贵方               谈判文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表申报单位             （投标单位名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

据此函，投标单位兹宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的项目投标总价为                     （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本谈判申请文件，本谈判申请文件始终对我方具有约束力；如果中标，本次谈判文件和本谈判申请文件将作为合同的附件。

5、我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成规定范围内的服务。

7、我们愿意遵守谈判文件中对投标单位的所有规定。

8、我们完全理解招标单位有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解招标单位无向未中标人解释未中标理由的义务。

9、我单位完全响应成交原则，我们完全理解招标单位不一定以最低价确定中标单位。

10、与本申报有关的正式通讯地址为：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：        年       月       日

附件3：

承 诺 书

六安市第二人民医院：

我公司郑重承诺，我公司符合以下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年     月     日

附件4：

## 投 标 授 权 书

致：六安市第二人民医院

本授权书声明：                 （投标单位名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就

项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

投标单位名称（公章）：

日      期：

（附委托代理人身份证复印件 ）

附件5：

分部分项清单报价表

（如果有）

附件6：

资格审查等技术文件

1、按照招标公告要求提供（包含项目负责工程师在建工程与待建工程满足招标需求的证明文件或承诺）

注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标人保留要求核对原件的权利。

附件7：

投标单位人员配备

本项目关键岗位人员必须专业符合、证件齐全、人数符合要求，具备相关岗位证书。

1.本项目拟派监测机构人员如下（格式自定）：项目经理1人、项目负责工程师1人、项目监测专业技术工程师1人（项目组成员不少于3人）。

2.项目负责工程师应按委托方要求或根据实际需求不定期入驻现场，非入驻期间应当满足项目工程进度到岗时间需求。违反规定擅自离岗或服务不及时的，委托人有权给予相应处罚，情节严重的委托人有权单方解除服务合同，对已提供的服务不支付费用。

3.委托人有权要求监测单位更换项目组中任何不称职人员，监测单位必须予以满足，且替换人员资质应不低于被替换者。

以上各人员的证书需提供加盖投标单位公章的复印件，原件备查；专业不符合、证件不齐全或人数不符合要求的，按不实质性响应招标文件要求处理。

附件8：

投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）